Z A P I S N I K

sa   sastanka Izvršnog odbora udruge «Iž u srcu» održanog dana 23.siječnja 2016.g. u uredu Udruge

Nazočni:Stanko Banić, Zlatko Sutlović, Renata Jurić, Stiven Cvitanović, Boris Brčić i Anđelo Cvitanović.

Odsutni: Marko Novaselić (na brodu).

Sastanak počeo u  18,05  sati.

D n e v n i   r e d:

- Usvajanje zapisnika sa sastanka od 28.11.2015.

- Donošenje odluke o prihvaćanju ponude za izgradnju gusterne

- Nabavka uredske opreme

- Razno

Ad 1.

Zapisnik sa sastanka dostavljen je svim članovima Izvršnog odbora uz poziv za ovaj sastanak.

Primjedbi na zapisnik nije bilo te je isti jednoglasno usvojen.

Ad 2.

Na objavljeni javni poziv stigla je samo jedna ponuda i to ona od MINI GRADNJE „GOLEM“, vl.Renato Golem, u iznosu od 50.325,00 kuna, na koji iznos treba dodati još 25% PDV-a, tako da ukupna investicija iznosi cca 63.000 kuna.  Ponuda sadrži sve stavke radova (građevinski i limarski) specificirane u projektu ing. Silvia Panovića po principu „ključ u ruke“.

Jednoglasno se donosi odluka:

Prihvaća se ponuda Mini gradnje „Golem“.

Za nadzor nad obavljanjem radova imenuje se i ovlašćuje Damir  Brčić.

U ugovoru sa izvođačem radova odrediti rok završetka radova do 29.veljače 2016.g. , a u slučaju prekoračenja roka, ugovoriti penale u iznosu od 500,00 kuna po danu kašnjenja.

Ad 3.

Potrebu nabavke informatičke opreme za ured Udruge ukratko je obrazložio tajnik Udruge.

Jednoglasno je donešena odluka o nabavci informatičke opreme: prenosno računalo, višenamjenski štampač, operativni softver i odgovarajući aplikativni softver, sve ukupno u iznosu cca. 6.000,00 kuna.

Ad 4.

Predsjednica informira, kako je od strane Mjesnog odbora primljena zamolba za financiranjem metereološke stanice u Velom Ižu u iznosu od 11.000 kuna, te nakon razgovora sa predsjednikom Mjesnog odbora i mišljenja da bi taj novac bilo razboritije utrošiti u neke druge  svrhe, zamolba je povučena.

Nazočni su također informirani o prekidu  ugovora o novčanoj pozajmici od 200.000 kuna odobrenog Stambenom gospodarstva Tanker. Ugovor je bio zaključen na rok od 5 godina, uz 5,5% kamata, ali je Stambeno gospodarstvo Tanker (direktor: Genarij Sutlović) odlučilo vratiti pozajmicu u cijelosti nakon 2 godine.

Stanko Banić sukladno zaključku sa zadnjeg sastanka, daje prijedlog na razmišljanje u pravcu da bi se povodom obilježavanja 15 godine postojanja Udruge organiziralo druženje u Domu kulture sa domjenkom i plesom.

Završeno u 18,45 sati.

Zapisničar:							Predsjednica:

Anđelo Cvitanović					                        Renata Jurić