UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA
zaključen dana 25.listopada 2020.godine godine 
između

IŽ U SRCU – Udruga Ižana i prijatelja Iža iz Velog Iža, koju zastupa predsjednik Berislav Grabušnik u daljem tekstu: naručitelj posla, s jedne strane, 
i

DUVNJAK GRADNJA PLUS j.d.o.o.“ iz Velog Iža , koju zastupa direktor  Robert  Duvnjak  iz Velog Iža, u daljem tekstu: izvođač radova, s druge strane, 
Točka 1.
Izvođač radova se obvezuje da sa ekipom svojih radnika i kooperanata izvede radove na izgradnji nastrešnice  sukladno projektu, tahničkom opisu i troškovniku od 28.kolovoza  2020.g., izrađenom od strane ing. građ. Silvija Panovića, zajedno sa izmjenama sadržanim točki 9.troškovnika (brodski pod umjesto daske) i toč.22.troškovnika (ALUPLAST umjesto PVC), koji su sastavni dio ovog ugovora.
Točka 2.
Izvođač radova preuzima obvezu da sve radove iz točke 1. ovog ugovora obavi po principu „ključ u ruke“, najkasnije do 10.prosinca 2020.godine, a u slučaju prekoračenja toga roka izvođač radova se obvezuje naručitelju posla naknaditi štetu (penali) u visini od 500,00 kuna za svaki dan zakašnjenja. 
Točka 3.
Naručitelj posla ima pravo vršiti  nadzor nad obavljanjem ugovorenih radova, te u tu svrhu ovlašćuje i menuje Berislava  Grabušnika, Renatu Jurić i Zlatka Sutlovića iz  Velog Iža.
Točka 4.
Naručitelj posla obvezuje se izvođaču radova na ime obavljenih radova iz točke 1. ovog Ugovora isplatiti iznos od 92.000 kuna (PDV uključen) u roku od 8 dana, od dana završetka posla, stručnog pregleda gradilišta i primopredaje objekta, te ispostavljene fakture izvođača radova. 
Točka 5.
Izvođač radova odgovara naručitelju posla za kvalitet upotrijebljenog materijala i za kvalitet izvedenih radova bez obzira da li ih je izvodio on osobno ili osoba koje je on angažirao.

Izvođač radova dužan je radove obaviti  po dobrim poslovnim običajima i pravilima struke.

Izvođač radova dužan je osigurati mjesto izvođenja radova tako da ne budu ugroženi ili dovedeni u opasnost radnici koji izvode radove, niti treće osobe, a u slučaju kakvih propusta u tom pogledu, on snosi odgovornost.
Točka 6.
U slučaju eventualnog spora nadležan je Općinski sud u Zadru

                                                                 Točka 7.
Ovaj ugovor sačinjen je u dva istovjetna primjerka, svakoj strani po a jedan primjerak.
Ugovaratelji:

Naručitelj posla 






  Izvođač radova                                                                                
